项目开发周报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 佛吉亚人事考勤系统 | | |
| 时 间 | 2014年7月14日-2014年7月18日 | 周 数 | 2 |
| 目 标 | 1. 用户系统    1. 登录模块    2. 角色分配    3. 员工用户首页    4. 员工个人信息管理    5. 登录密码管理 2. 考勤数据处理    1. 考勤机数据导出Excel    2. 考勤数据导入    3. 考勤数据录入系统处理 | | |
| 完成情况 | 用户系统模块基本完成，包括登录框架的搭建、角色权限分配（产线员工、人事经理、产线班长、部门经理、老板、管理员等）、员工首页（包括考勤异常次数统计）、个人信息管理（查询、修改）、密码管理等。  考勤数据处理，包括考勤机API提取、EXCEL导出、考勤系统EXCEL导入、考勤数据自动处理等。 | | |
| 附 件 | 登录模块  Macintosh HD:Users:apple:Desktop:人事考勤系统:2014.7.16:登录界面.png  员工用户首页  Macintosh HD:Users:apple:Desktop:人事考勤系统:2014.7.16:用户首页-产线员工.png  员工个人信息管理  Macintosh HD:Users:apple:Desktop:人事考勤系统:2014.7.16:个人信息-产线员工.png  登录密码管理  Macintosh HD:Users:apple:Desktop:人事考勤系统:2014.7.16:密码管理-产线员工.png  考勤数据导入  Macintosh HD:Users:apple:Desktop:人事考勤系统:2014.7.16:考勤导入-人事经理.png | | |